附件4-1

2021-2025年提高高等教育毛入学率项目

绩效自评报告

部门名称：广东轻工职业技术大学

填报人：徐梦艺

联系电话：15514785215

填报日期：2025-5-15

一、基本情况

主要包括政策项目被评价年度资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。

我校下达2021年教育发展-提毛专项资金4518万元、提高高等教育毛入学率奖补资金5000万元、2022提高高等教育毛入学率奖补资金19164万元。该资金主要用于我校“提毛”项目支出，根据申报的计划，在2021年我校新增学位4000个，新增校舍建筑面积89188.6平方米（报建后经政府主管部门审批实际建筑面积为74228.69平方米）。根据《广东省教育厅关于开展2025年省级财政教育资金终点绩效自评工作的通知》要求，我校对该专项资金的使用进行自评。

我校2019年上报并通过审批的提高高等教育毛入学率基建项目共计7个项目，截止至2025年3月1日已完成通过验收，并投入使用项目6个，申请撤销的项目1个。具体情况如下表：

| 序号 | 项目名称 | 进度情况 | 进度对比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州校区电力增容项目 | 已竣工、投入使用 | 按计划完成 |
| 2 | 广东轻工职业技术学院南海校区体育馆（中心）及配套项目 | 已竣工、投入使用 | 按计划完成 |
| 3 | 广东轻工职业技术学院南海校区学生公寓1-4及配套项目 | 已竣工、投入使用 | 按计划完成 |
| 4 | 广东轻工职业技术学院南海校区二期研发中心项目 | 已竣工、投入使用 | 按计划完成 |
| 5 | 广东轻工职业技术学院南海校区二期运动场项目 | 已撤销 | 已撤销 |
| 6 | 广东轻工职业技术学院南海校区二期三通一平建设项目 | 已竣工、投入使用 | 按计划完成 |
| 7 | 广东轻工职业技术学院学生宿舍和综合体育馆（中心）电力增容项目 | 纳入体育馆和学生公寓项目 | 按计划完成 |

二、自评情况

（一）自评结论

- 根据《广东省教育厅关于开展2025年省级财政教育资金终点绩效自评工作的通知》要求，我校对该专项资金的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况进行自评，具体自评情况如下：

根据自评标准，结合目前我校“提毛”项目完成情况、资金支出情况、项目推进过程中的管理、工作制度建立等实际情况，该项目自评分数为100分，详见附件4。

（二）资金使用绩效

1.资金支出情况。

截止至2025年3月份，该专项资金已全额支出，支出率100%，资金均用于提毛专项支出。项目支出审批程序符合要求，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，无超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的情况。

2.资金完成绩效目标情况。

- 2019年申报提毛基建项目7个，目前实际完工项目6个，已撤销项目1个。相关专项资金完成支出100%、

3.资金分用途使用绩效。

- 根据要求专项资金全部用于专项支出，截止至2025年3月，全部支出，支出率100%，无超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的情况。绩效目标符合要求。

- 资金使用绩效存在的问题

- 结合实际情况和评分标准，该专项资金使用过程中主要问题是申报项目实际进行已按绩效目标完成，无相关问题。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题有完善意见：

1.申报项目时因充分了解当地政策，项目建设需办理手续，项目建设的生命周期，合理规划项目建设周期。不能盲目压缩建设时间。

2.建设过程中要加强进度、质量控制。通过周进度对比，月进度对比，及时进行纠偏。

四、到期拟延续计划

无。