广东轻工职业技术学院

小额工程监理单位项目
招标文件

建 设 单 位：广东轻工职业技术学院

编       号：GDQYFW-[2016-005]
时       间：二〇一六年 六月

TO：                                                   FROM：广东轻工职业技术学院

广东轻工职业技术学院小额工程监理单位项目

投标邀请函

广东轻工职业技术学院拟就小额工程监理单位招标项目进行公开招标，现面向社会诚邀合格的企业参与。有关事项如下：
一、主要内容
    1.项目名称：广东轻工职业技术学院小额工程监理单位项目招标
2.招标人：广东轻工职业技术学院
3.工程内容：负责学校广州校区和南海校区的单项监理费不超过10万元的监理项目。主要的监理内容：工程项目的施工准备期、施工期、竣工结算期、质量保修期全过程监理服务及工程竣工结算审核及协调等相关工作。
4.预算金额：监理服务费以投标单位依据国家发改委、国家建设部(发改价格[2007] 670号)文件所规定的计价方式及计价范围为基础乘以收费费率计取，收费费率由投标人报价确定。预计费用总额约80万/年，具体以实际发生为准（合同周期为一年）。

    5.资金来源：自筹资金

6.合同形式：固定收费费率合同
7.支付方式：

每项委托监理项目竣工验收（含消防和防雷验收）合格后付至监理费的50%，审计结束后付至监理费的95％，余款在保修期满且无质量问题后壹月内付清。（外地监理企业应及时到我省、市建设行政主管部门办理好资质核验、备案、注销手续后方可结清尾款）。
二、投标人资格要求
1. 供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。
2. 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，投标时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件。
3. 投标人应同时具有有效的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理乙级或以上资质。
4. 项目总监理工程师必须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册证书专业为工民建或相关专业，注册执业单位为本公司。
5、已购买所投标项目的招标文件。

6、本项目不允许联合体投标。

三、参加招标的企业必须提交以下资料，其中2、3、4须按顺序装订成投标文件，制定目录（编排页序），加盖投标人法人公章，一式两份提交：
1．投标保证金：

  投标保证金人民币壹万元整，报名后只接受转账（银行账户：广东轻工职业技术学院，账号：44001430404050213541，建行广州新港路支行），必须开标前2天转账，否则可能延误退投标保证金的时间，开标当天须携带转账凭据到开标现场供招标工作人员核对；落标方的保证金在招标结束后15个工作日内由本校财务处退回（请确保保证金转入账户为公司账户，本校无法进行个人账户退款），中标方的投标保证金将转为履约保证金，待合同履行完毕，中标方向使用部门提出申请并经使用部门盖章确认到财务处无息退还。
    2．报价部分：报收费费率，每项监理服务收费=国家发展改革委、国家建设部(发改价格[2007] 670号)文件所规定的收费基数×收费标准×收费费率。收费费率超过100%无效。投标人应对本项目用户需求要求的所有服务进行含税报价。

    3．商务部分： 

1）投标函、法人代表证明书及法人代表授权委托书；

2）有效的企业法人营业执、企业资质证书复印件；

3）投标人和拟派监理人员的相应资质材料复印件；

4）公司的同类业绩证明材料复印件；

5）投标人财务报表

6）相关承诺函

7）投标人认为需要提供的其他商务文件。

    4．技术部分：

1）工程概况；

2）详细论述拟在本工程监理过程中进行控制（投资、进度、质量）、管理（合同、信息、安全文明）、协调所采用的手段、方法和措施；
3）针对本工程的难点、重点分析及提出相应的监理手段和措施。以及有价值的建议、意见（包括工程施工技术措施、建构筑物保护措施、文明施工等）及其处理措施；
 5．监理服务承诺书

四、定标方法

1．开标流程
   1）检查投标文件的密封情况、开标；

   2）评委小组对投标人进行资格性和符合性审查（不通过审查的投标人作废标处理），并对有效投标人进行技术商务价格的综合评审；
   3）确认中标候选人。
2．评标办法

1）评标办法采用综合评分法，即对通过初审的各投标人的技术、商务、价格进行评审、比较，并量化打分，最后根据各项得分之和（其中：技术商务评价总分70分、价格评估总分30分）计算出通过初审投标人的综合评价得分。评标委员会将按各投标人综合评价得分由高到低的原则对所有通过初审的投标人进行排序，推荐排名第一的投标人为中标候选人。
2）根据各有效投标人的最终报价选取最低的投标报价为基准价，按下列公式进行计算：价格评估总分=(基准价/投标报价)×价格权值(30%)×100，算出各有效投标人的价格得分。

请授权代表人于2016年 7月6日星期三 上午9：00 前带齐投标资料到我校广州校区实训中心908会议室参加招标会议。 

联系人：林老师 陈老师

联系电话：020-61230169（兼传真）

地址：广州市海珠区新港西路152号行政办公楼403室

附件： 1.用户需求

 2.符合性审查表及相关文件格式

1）投标函、法定代表证明书、法定代表授权委托书

2）人员及分工一览表
3）监理服务承诺书

4）投标响应差异表

5）资格性和符合性审查表

6）技术及商务评审表
广东轻工职业技术学院

二〇一六年 六 月二十三日
附件：1
广东轻工职业技术学院小额监理项目监理单位招标需求书

一、基本概况
1．建设地点：广东轻工职业技术学院广州校区和南海校区
2．建设规模(主要内容)：单项工程监理服务费低于10万元的项目。
3．合同方式：本次招标的监理服务费以工程造价乘以国家规定的费率计取，采用投标报价一次固定费率投标的原则。预计年监理服务费80万/年，具体金额根据实际发生为准。
4．监理要求：
（1）进度目标：控制每项具体工程任务的施工工期在学校所要求的施工工期内；
（2）质量目标：合格；
（3）安全目标：杜绝发生安全事故；
（4）投资控制目标：确保各单项工程投资控制在工程概算内；
（5）驻点监理更换周期：6个月。
5．合同期限：一年
6．资金来源：学校自筹
7．工作内容：积极参与并组织设计图纸的图纸会审、施工阶段一直到保修阶段的质量监督、进度和投资控制、信息管理、组织协调、档案资料的管理、安全生产和文明施工的监督以及对已完工程量的审核。
二、投标人资格：
1. 供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。
2. 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，投标时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件。
3. 投标人应同时具有有效的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理乙级或以上资质。
4. 项目总监理工程师必须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册证书专业为工民建或相关专业，注册执业单位为本公司。
三、监理服务期
从业主下达开工令或开工报告审批之日起至施工项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算、备案管理为止。

四、监理工作内容：

根据委托人要求以守法、诚信、公正、科学工作准则圆满完成以下监理工作。

4.1施工阶段监理工作

4.1.1代表委托人组织图纸会审，督促单位完成图纸会审纪要及各方签署手续。

4.1.2审查单位提出的施工技术方案、施工进度计划、质量保证措施等，并随时检查实施情况。按委托人要求做好各种进度、质量记录，定期向委托人提交工程情况汇报。

4.1.3参加或代表委托人召开工程例会，检查工程质量、进度，协调各单位之间在施工场占用、工序交接、水电使用、公共设施使用等方面的关系。

4.1.4督促、检查分包单位严格执行分包合同、国家工程技术标准、施工规范，对违规操作及违章施工提出处理意见或立即作出处理。

4.1.5查工程使用的主要设备及关键材料(委托人供应除外)是否符合设计图纸或标书所规定的厂家、型号、规格和质量标准，严格核查主要材料、构配件的出厂合格证明、材料检验、试验证明，做好记录及归档技术资料收集工作。

4.1.6做好隐蔽工程的检查和验收。组织设计单位和分包单位进行工程竣工初步验收，协助委托人和总承包单位提出竣工验收申请报告。

4.1.7定期检查和汇报工程实际进展情况，审核分包单位进度报表，并提出监理建议。

4.1.8做好现场的技术经济签证工作，对各种现场签证的真实性负责。

4.1.9按照现行归档要求督促分包单位做好安全、文明施工工作，对违规者采取处罚措施。

4.1.10参与处理工程质量、安全事故、监督事故处理方案的实施。

4.1.11督促、审查分包单位归整技术资料，确保分包单位将符合政府有关归档要求的、完整的原始施工技术资料移交委托人。

4.1.12协助委托入和总承包单位做好工程结算资料收集工作。

4.2验收阶段监理工作

4.2.1协助施工方提出竣工验收报告，协助办理竣工验收手续。

4.2.2当出现特殊情况时，提出由其他方法各种验收，并与委托人在场监理及见证。

4.2.3与委托人一起开列工程上有缺陷及未完成部分清单，以便委托人可向各施工单位发出有关资料。

4.2.4施工单位未有缺陷部分完成修复后，重新进行验收，以便作最后验收。

4.2.5协助委托人审查施工单位竣工验收档案。

4.3保修阶段监理工作

协助委托人检查工程状况，鉴定质量责任，督促保修。
4.4.投标人拟派驻监理服务架构人员最低配置要求如下：
常驻学校现场监理人员不得少于4人，其中南海校区2人（土建和水电专业），广州校区2人（土建和水电专业）。如学校同时开工项目较多，监理单位应无条件按照学校的要求增加常驻现场监理人员的数量。如常驻现场监理人员不服从学校的管理或者监理服务不符合学校的要求时，学校有权要求监理单位更换常驻监理人员。现场监理人员每天的工作时间与施工单位上班时间一致，每周上班时间为6天。并做到24小时现场有监理工程师值班，能及时处理发生的问题。另外需配备一名专职的资料员。
附件2：符合性审查表及相关文件格式

1、投标函、法人代表证明书、法人代表授权委托书

投标函

致：广东轻工职业技术学院            

根据贵校为广东轻工职业技术学院小额工程监理单位项目招标（编号：               ）的投标邀请，签字代表            （全名、职务）经正式授权并代表投标方                        （投标方名称）参加投标，并按照招标/谈判文件的规定提交投标文件正本一份和副本一份。

据此函，签字代表在此正式声明并同意：

1．我们愿意遵守招标文件中的各项规定，在规定的时间内完成合同规定的施工监理服务内容。
2．我们同意本投标文件自投标截止日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同执行终止，本投标文件始终有效。

3．我们已经详细地阅读了招标/谈判文件（含澄清文件）的及附件全部内容，我们完全理解并同意放弃在此方面有不明及误解的权利。

4．我们理解并接受在规定的投标截止时间和日期之后，投标有效期之内若我们撤回投标，则投标保证金将被没收。

5．我们同意提供招标人要求的与投标有关的任何其他数据或资料，并保证这些资料的准确性、真实性和合法性。

6．我们如果中标，将保证按质、按量、按期履行招标/谈判文件及合同约定的全部责任和义务。

7．与本投标有关的一切往来通讯请正式寄：

地址：                                   邮编：               

电话：                                   传真：               

法人代表或受委托人（签字或盖章）：                             

投标人（盖法人公章）：                                         

投标日期：      年    月    日

法人代表证明书

单位名称：                              

单位性质：                              

地   址：                               

成立时间：        年     月      日

经营期限：                              

姓名        性别     年龄      职务     系             （单位名称）的法定代表人。

特此证明。

                              申请人：     （盖章）                       

日  期：      年   月   日

（请附法人代表身份证复印件）

法人代表授权委托书

致：广东轻工职业技术学院

本授权书声明：                    （投标方名称）       （职务）       （姓名）合法地代表我单位，授权              （姓名、职务）          （身份证号码）为我单位合法代理人，该代理人有权在“广东轻工职业技术学院小额工程监理单位项目招标”投标活动中，以我单位的名义签署各项承诺书、投标书，与贵院协商、签订合同协议书以及执行与本次投标相关的一切事项。

    本授权委托书于     年   月   日签字之日起生效，特此声明。

授权代理人：（签名字样）              联系电话：                                          

职    务：                                        

单位名称： （加盖法人公章）          营业执照号码：                                                        

法定代表人：（亲笔签名）              联系电话：                                           

（请附授权委托代表身份证复印件）

2. 人员及分工一览表

人员及分工一览表

	职责分工
	姓名
	性别
	职称
	专业工龄
	拟承担工作内容
	联系电话

	项目总监理工程师
	
	
	
	
	
	

	其他专业监理工程师
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…

	
	
	
	
	


3. 监理服务承诺书
监理服务承诺书
致： 广东轻工职业技术学院
一旦我方中标，我方愿意做出如下承诺：
1.我方同意投标文件自投标人须知规定的投标截止日期开始对我方有约束力，并自投标人须知的投标有效截止日期前一直对我方有约束力且随时可能按此投标文件中标。
2.如果我方投标文件中存在计算或表达错误的，我方理解并接受评标委员会按照招标文件规定的原则进行修正，这种修正对我方具有约束力，且不需要我方确认。
3.在签署合同协议书之前，你方的中标通知书和本投标承诺书将构成约束我们双方的契约。
4.我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成任务。
5.我方如果中标，必定全面履行上述工程招标文件（含所附合同文本的全部条款）、其它相关文件的规定和要求，并同意与贵方签署一份基于招标文件要求而制定的建设工程监理合同。
投 标 人： (盖公章)              

授权代表： (签  字)              

日    期：     年   月    日
电    话：               

传    真：               
4.投标响应差异表

投标响应差异表

说明：投标人应根据其提供的招标响应文件、承诺等内容，对照招标文件的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容，以便核对。

	序号
	招标/谈判文件要求
	投标文件/谈判响应文件内容

	
	页码
	简要内容
	投标人实际响应内容
	详见页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


特别说明：本表已包含商务、技术、质量、服务等所有的响应差异，即使在谈判响应文件的其他处有差异描述，如本表没有描述，则投标人将视作已完全响应。

投标人（盖法人公章）：






法人代表或受委托人（签字或盖章）：



投标日期：2016年  月  日

5.资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

	序号
	评审内容

	1
	投标人均具有独立法人资格，按国家法律经营；

投标人具有承接本工程所需的资质。

	2
	投标报价是固定价且是唯一的，投标报价未超过预算价。

	3
	投标报价无重大漏项或重大不合理

	4
	投标文件符合招标文件的装订、式样和签署要求；投标文件无内容不全，关键字迹模糊或无法辨认

	5
	资格证明文件是否齐全

	6
	投标有效期是否符合要求

	7
	保证金是否足额提交

	8
	商务和服务内容无明显偏离“用户需求书”的要求

	9
	投标文件实质性响应招标文件要求，且无经评委认定为无效标的

	结论


注： 1.评委在结论栏中按“一票否决”填写“通过”或“不通过”

2.有半数以上的评委对投标人的结论为“不通过”则该投标人为不通过初步审查投标人，不得进入下一步技术、商务、价格评审。

6.技术及商务评审表

技术及商务评审表（70分）
	评审项目
	分值
	（各合格投标人进行横向比较）
分值设置

	2013年1月1日至今业绩情况
	10分
	2013年1月1日至今，每完成过一个质量合格的类似工程监理业绩得2分，最多得10分。

	2013年1月1日至今业绩获奖情况
	5分
	2013年1月1日至今监理过的房屋建筑工程获得省级奖项一项得1分，最多得5分，无则不得分。（时间以获奖证书颁发时间为准，同一工程按其获得的最高奖项计取。）

	担任本项目监理人员配备情况
	13分
	优：9-13分；良：4-8分；差：0-3分

	先进监理企业获奖情况
	6分
	企业自2013年1月1日起被市级或以上监理协会评为先进监理企业的得6分；没有则不得分。

	“守合同重信用”荣誉证书
	6分
	2000年至今被评为“守合同重信用”的单位连续15年或以上得6分，连续10~14年得3分，连续5~9年得1分，连续5年（不含2年）以下或未获得则不得分。

	省级诚信示范企业情况
	5分
	2011年至今，被评为“省级诚信示范企业”的单位，连续5年或以上得5分，连续3~4年得3分，连续1~2年得1分，没有不得分。

	公司财务实力(以经审计合格的财务报表为准)
	5分
	优：4-5分；良：2-3分；差：0-1分

	方案设想、进度安排
	20分
	优：14-20分；良：8-13分；差：0-7分

	总分
	
	70分


第 1 页 共 13 页

第 2 页 共 13 页

